Kế hoạch triển khai PBL6 Đồ án chuyên ngành _Nhật

# Danh sách nhóm PBL6

Đối tượng: Sinh viên K2023_Nhật

Số lượng: 100 SV

| TT | Nhóm HP | SLSV | Giảng viên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.16A | 20 | Phạm Minh Tuấn |  |
| 2 | 23.16B | 20 | Phạm Công Thắng |  |
| 3 | 23.16C | 20 | Võ Đức Hoàng |  |
| 4 | 23.99B | 20 | Ninh Khánh Duy | Lê Minh Trí |
| 5 | 23.99C | 20 | Nguyễn Văn Hiệu | Đồng Ngọc Nguyên Thịnh, Mai Văn Hà |
| Tổng cộng |  | 100 |  |  |

# Yêu cầu nội dung kiến thức của PBL6

Học phần là đồ án giúp cho sinh viên có khả năng phát triển các hệ thống thông minh với các chức năng tổng hợp nhiều kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin như quản trị mạng, học máy & ứng dụng và kiểm thử phần mềm. Trong học phần này, sinh viên sẽ phải lựa chọn bài toán thực tiễn, sau đó phân tích các yêu cầu của bài toán nhằm mục đích áp dụng các kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin để giải quyết bài toán một cách tối ưu; kiểm tra được tính đúng đắn của hệ thống trước khi vận hành. Học phần còn giúp cho sinh viên khả năng tự học và làm việc nhóm một cách hiệu quả.

## Kiến thức:

## Phân tích, đánh giá các ứng dụng học máy phù hợp với bài toán đựa đưa ra

## Thiết lập giải pháp quản trị hệ thống thông minh bao gồm việc lựa chọn và cấu hình và quản lý Server.

## Đề xuất phương pháp kiểm thử hệ thống trước khi vận hành.

## Ngôn ngữ lập trình

C/C++, Java, .Net, Node.js, PHP, Python,…

## Công cụ, thư viện hỗ trợ

Thư viện học máy: TensorFlow, sklearn, spacy

Web server: apache, nginx,

Hệ điều hành: Ubuntu server, Win server, mac OS??

Công cụ kiểm thử: Artillery, selenium

- Yêu cầu cụ thể:

Phải có ứng dụng triển khai các mô hình học máy trên desktop hoặc mobile app, web,… kết nối với api đã triển khai trên server tự cấu hình (có quy trình cài đặt: cài đặt OS, cấu hình webserver,…), có thêm ít nhất 01 phương pháp để thực hiện đối sánh.

Giải thích được lý do (lý thuyết, thực nghiệm) sử dụng mô hình học máy đã áp dụng phù hợp với ứng dụng.

Phải triển khai quy trình kiểm thử (phần mềm, phần cứng, mạng) và có báo cáo về kết quả đã khai.

Yêu cầu tất cả quy trình/kết quả triển khai ở trên phải có trong báo cáo cuối cùng.

# Triển khai hướng dẫn Đồ án

- Phân công GVHD (theo lớp học phần phân công giảng dạy bắt đầu giảng dạy từ tuần 1);

- GVHD thực hiện giảng dạy và hướng dẫn theo thời khóa biểu được phân công;

- GV gợi ý đề tài cho sinh viên;

- Tổ chức 2 đến 3 sinh viên/nhóm/đề tài

- Các nhóm SV cần xác định tên đề tài theo thời hạn vào cuối tuần 04. GV phụ trách lớp lập danh sách các đề tài đăng ký của sinh viên.

- Lưu ý thực hiện đúng kế hoạch chung

# Kế hoạch triển khai Đồ án

| Thời gian | Nội dung triển khai |
| --- | --- |
| Tuần 01-02 | Các GV triển khai theo thời khóa biểu, triển khai đồ án, hướng dẫn và giao đề tài. Địa điểm/Hình thức: phòng học theo thời khóa biểu. |
| Tuần 03-13 | Các GV triển khai theo thời khóa biểu, hướng dẫn triển khai đề tài cũng như kiểm tra tiến độ thực hiện của sinh viên. Mỗi nhóm sinh viên phải nộp báo cáo tiến độ cho thầy Thắng theo 02 đợt. GV hướng dẫn xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện. (ngày nộp báo cáo sẽ thông báo sau) Địa điểm/Hình thức: phòng học theo thời khóa biểu. |
| Tuần 14-15 | Hoàn thiện chương trình Viết báo cáo đồ án, chuẩn bị Slide bảo vệ. |

# Đánh giá kết quả thực hiện đồ án

Yêu cầu kết quả PBL6: báo cáo, slide, mã nguồn, dữ liệu và chương trình chạy đúng yêu cầu.

Không báo cáo tiến độ xem như không thực hiện đồ án.

Điểm quá trinh (40%): GV hướng dẫn chấm điểm.

Điểm bảo vệ (60%): Trình bày slide, trả lời câu hỏi. (Cần có xác nhận bằng chữ ký của GV hướng dẫn trước khi bảo vệ).

Hội đồng chấm theo nguyên tắc chấm chéo.

Lịch bảo vệ: theo kế hoạch tổ chức thi của nhà trường.

Rubrics đánh giá (Dự kiến)

| STT | Tiêu chí đánh giá | Thang điểm | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính cấp thiết và khả năng ứng dụng của đề tài | 1 điểm | - Đề tài phản ánh nhu cầu thực tế, phù hợp với xu hướng công nghệ - Có tiềm năng triển khai trong thực tiễn hoặc mở rộng nghiên cứu |
| 2 | Kết quả giải quyết các nhiệm vụ của đồ án | 3 điểm | - Hoàn thành đúng và đủ các yêu cầu đề ra - Sản phẩm hoạt động tốt, có tính khả thi - Thể hiện sự sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hiện |
| 3 | Mức độ am hiểu về các giải pháp thông qua trả lời câu hỏi của hội đồng | 2 điểm | - Nắm vững nguyên lý hoạt động và phương pháp giải quyết - Trả lời rõ ràng, thuyết phục các câu hỏi chuyên môn |
| 4 | Chất lượng của quyển báo cáo | 2 điểm | - Nội dung chặt chẽ, trình bày khoa học, có hệ thống - Văn phong rõ ràng, dễ hiểu - Hình ảnh minh họa phù hợp, trích dẫn đúng quy chuẩn |
| 5 | Kỹ năng thuyết trình slide và demo sản phẩm | 2 điểm | - Slide gọn gàng, súc tích, thể hiện được ý chính - Trình bày tự tin, có sự tương tác tốt - Demo sản phẩm mượt mà, thể hiện đầy đủ chức năng |
|  | Tổng cộng | 10 điểm |  |